Техническое задание

Архитектурный рефакторинг RBI Quality Pro на ядро, shared-сервисы и независимые модули

1. Цель работ

Необходимо выполнить безопасный поэтапный рефакторинг приложения RBI Quality Pro.

Цель рефакторинга — навести порядок в коде, разделить приложение на ядро, общие сервисы и независимые функциональные модули, сохранив текущую работоспособность приложения.

Рефакторинг должен подготовить приложение к дальнейшему развитию, чтобы новые режимы и разделы можно было добавлять как отдельные модули без переписывания существующего кода.

Целевая архитектура:

RBI Quality Pro

= RBI Core

+ Shared Services

+ Independent Modules

Приложение должно перейти к модели:

Core

+ Quality Module

+ Construction Module

+ Settings Module

+ Knowledge Module

+ Tasks Module

+ Gamification Module

+ Assistant Module

+ будущие модули

2. Главные ограничения

2.1. Интерфейс не менять

В рамках данного рефакторинга запрещено менять пользовательский интерфейс.

Рефакторинг является архитектурным и техническим, а не визуальным.

Запрещается без отдельного согласования:

- менять расположение элементов интерфейса;

- менять верхнюю навигацию;

- менять нижнюю навигацию;

- менять карточки;

- менять модальные окна;

- менять формы;

- менять кнопки;

- менять тексты кнопок;

- менять заголовки;

- менять пользовательские сценарии;

- менять CSS ради редизайна;

- удалять элементы интерфейса, которые сейчас используются;

- добавлять новые визуальные блоки, кроме технических fallback-сообщений для недоступных модулей.

Допускается:

- перенос JavaScript-логики в новые файлы;

- создание ядра;

- создание реестра модулей;

- создание событийной шины;

- создание compatibility layer;

- разделение крупных файлов;

- добавление внутренних API;

- добавление безопасных проверок наличия модулей;

- техническая переорганизация файлов;

- исправление ошибок, появившихся в процессе рефакторинга.

Критерий: после каждого этапа приложение должно выглядеть для пользователя так же, как до рефакторинга.

2.2. Supabase не ломать

Синхронизация Supabase является критически важной частью приложения.

Запрещено:

- переносить всю синхронизацию внутрь модуля Quality;

- переносить всю синхронизацию внутрь модуля Construction;

- ломать initSync;

- ломать triggerSync;

- менять структуру Supabase-таблиц без отдельного согласования;

- удалять поля, которые участвуют в синхронизации;

- менять push/pull-логику без отдельного этапа тестирования.

После каждого этапа необходимо проверять ручную и автоматическую синхронизацию.

2.3. IndexedDB не ломать

Запрещено без отдельного миграционного плана:

- менять DB_NAME;

- менять существующие STORES;

- менять keyPath существующих таблиц;

- удалять object stores;

- менять структуру сохранённых данных;

- увеличивать DB_VERSION без описания причины.

На первом этапе рефакторинга структура IndexedDB должна остаться прежней.

2.4. PWA не ломать

После каждого этапа необходимо обновлять версии в sw.js:

const APP_VERSION = '...';

const SW_VERSION = '...';

Проверять:

- обновление Service Worker;

- hard reload;

- очистку кэша;

- запуск offline;

- загрузку приложения как PWA.

3. Текущая структура проекта

Текущая структура:

/

├── favicon.ico

├── index.html

├── manifest.webmanifest

├── readme

├── report.html

├── structure.txt

├── sw.js

│

├── css/

│   └── style.css

│

├── data/

│   ├── system_docs.js

│   ├── system_nodes.js

│   └── system_twi.js

│

├── fonts/

│   ├── BricolageGrotesque-*.woff2

│   ├── Inter-*.woff2

│   └── PlayfairDisplay-*.woff2

│

├── icons/

│   ├── apple-touch-icon.png

│   ├── favicon-16x16.png

│   ├── favicon-32x32.png

│   ├── icon-192.png

│   ├── icon-512.png

│   ├── icon-512-2.png

│   └── icon-maskable-512.png

│

├── js/

│   ├── ai.js

│   ├── analytics.js

│   ├── app.js

│   ├── config.js

│   ├── contractorDirectory.js

│   ├── etalon.js

│   ├── export.js

│   ├── faq.js

│   ├── game.js

│   ├── math.js

│   ├── objectDirectory.js

│   ├── roles.js

│   ├── router.js

│   ├── sk.js

│   ├── storage.js

│   ├── sync.js

│   ├── task.js

│   ├── templates.js

│   ├── views.js

│   │

│   └── construction/

│       ├── constructionManager.js

│       └── transferManager.js

│

├── libs/

│   ├── chart.umd.min.js

│   ├── html2pdf.bundle.min.js

│   ├── panzoom.min.js

│   ├── qrcode.min.js

│   ├── Sortable.min.js

│   ├── supabase-js.min.js

│   ├── tailwindcdn.js

│   ├── xlsx.full.min.js

│   └── pdfjs/

│       ├── pdf.min.js

│       └── pdf.worker.min.js

│

└── Справка/

└── *.docx

4. Основные проблемы текущей структуры

4.1. app.js слишком большой

app.js сейчас содержит слишком много зон ответственности:

настройки

темы

сессия осмотра

восстановление сессии

smart inputs

часть Quality

часть UI

часть навигации

layout

toast/modal helpers

обновление справочников после синхронизации

часть логики текущего осмотра

Его нужно постепенно разбить на логические файлы.

4.2. Общие сервисы смешаны с бизнес-логикой

Файлы:

sync.js

storage.js

roles.js

objectDirectory.js

contractorDirectory.js

config.js

являются общими сервисами, но сейчас лежат рядом с бизнес-файлами.

Они должны быть вынесены в js/shared.

4.3. Стройконтроль частично вынесен, но не оформлен как модуль

Сейчас есть:

js/sk.js

js/construction/constructionManager.js

js/construction/transferManager.js

Это нужно привести к единой модульной структуре:

modules/construction

4.4. Quality разбросан по нескольким файлам

Файлы:

analytics.js

export.js

math.js

templates.js

etalon.js

views.js

части app.js

относятся к Quality и должны быть постепенно перенесены в:

modules/quality

5. Целевая структура проекта после рефакторинга

/

├── index.html

├── manifest.webmanifest

├── sw.js

├── report.html

├── favicon.ico

├── readme

│

├── css/

│   └── style.css

│

├── data/

│   ├── system_docs.js

│   ├── system_nodes.js

│   └── system_twi.js

│

├── fonts/

│   └── *.woff2

│

├── icons/

│   └── *.png

│

├── libs/

│   ├── chart.umd.min.js

│   ├── html2pdf.bundle.min.js

│   ├── panzoom.min.js

│   ├── qrcode.min.js

│   ├── Sortable.min.js

│   ├── supabase-js.min.js

│   ├── tailwindcdn.js

│   ├── xlsx.full.min.js

│   └── pdfjs/

│       ├── pdf.min.js

│       └── pdf.worker.min.js

│

├── js/

│   ├── core/

│   │   ├── rbi-core.js

│   │   ├── rbi-events.js

│   │   ├── rbi-router.js

│   │   ├── rbi-module-registry.js

│   │   ├── rbi-ui.js

│   │   └── rbi-compat.js

│   │

│   ├── shared/

│   │   ├── config.js

│   │   ├── storage.js

│   │   ├── sync.js

│   │   ├── roles.js

│   │   ├── objectDirectory.js

│   │   ├── contractorDirectory.js

│   │   ├── photoManager.js

│   │   └── common-utils.js

│   │

│   ├── modules/

│   │   ├── quality/

│   │   │   ├── quality.module.js

│   │   │   ├── quality.routes.js

│   │   │   ├── quality.inspection.js

│   │   │   ├── quality.session.js

│   │   │   ├── quality.smartInputs.js

│   │   │   ├── quality.location.js

│   │   │   ├── quality.layout.js

│   │   │   ├── quality.history.js

│   │   │   ├── quality.analytics.js

│   │   │   ├── quality.export.js

│   │   │   ├── quality.math.js

│   │   │   ├── quality.templates.js

│   │   │   ├── quality.etalon.js

│   │   │   └── quality.views.js

│   │   │

│   │   ├── construction/

│   │   │   ├── construction.module.js

│   │   │   ├── construction.routes.js

│   │   │   ├── construction.defects.js

│   │   │   ├── construction.acceptance.js

│   │   │   ├── construction.sk.js

│   │   │   ├── construction.skImport.js

│   │   │   ├── construction.analytics.js

│   │   │   └── construction.export.js

│   │   │

│   │   ├── settings/

│   │   │   ├── settings.module.js

│   │   │   ├── settings.theme.js

│   │   │   ├── settings.sync.js

│   │   │   ├── settings.changelog.js

│   │   │   └── settings.diagnostics.js

│   │   │

│   │   ├── knowledge/

│   │   │   ├── knowledge.module.js

│   │   │   ├── knowledge.docs.js

│   │   │   ├── knowledge.twi.js

│   │   │   ├── knowledge.nodes.js

│   │   │   ├── knowledge.practice.js

│   │   │   └── knowledge.faq.js

│   │   │

│   │   ├── tasks/

│   │   │   ├── tasks.module.js

│   │   │   ├── tasks.manual.js

│   │   │   ├── tasks.schedule.js

│   │   │   ├── tasks.analytics.js

│   │   │   └── tasks.notifications.js

│   │   │

│   │   ├── gamification/

│   │   │   ├── gamification.module.js

│   │   │   ├── gamification.badges.js

│   │   │   └── gamification.rating.js

│   │   │

│   │   └── assistant/

│   │       ├── assistant.module.js

│   │       ├── assistant.ai.js

│   │       └── assistant.kb.js

│   │

│   └── legacy/

│       ├── app.legacy.js

│       └── legacy-notes.md

│

├── docs/

│   ├── architecture.md

│   ├── module-template.md

│   └── refactoring-checklist.md

│

└── Справка/

└── *.docx

6. Принцип миграции

Рефакторинг выполняется не переписыванием с нуля, а постепенной миграцией.

Главный принцип:

Не объединяем файлы.

Разбиваем крупные файлы.

Отделяем общие сервисы.

Изолируем модули.

Legacy очищаем постепенно.

7. Глобальный объект RBI

Необходимо создать единый глобальный объект:

window.RBI = window.RBI || {};

Минимальная структура:

RBI.version = '18.0.0';

RBI.ready = false;

RBI.modules = {};

RBI.services = {};

RBI.events = {};

RBI.router = {};

RBI.ui = {};

RBI.storage = {};

RBI.sync = {};

RBI.roles = {};

RBI.directories = {};

8. Core

В папке:

js/core/

создать:

rbi-core.js

rbi-events.js

rbi-router.js

rbi-module-registry.js

rbi-ui.js

rbi-compat.js

8.1. rbi-core.js

Назначение:

- создать window.RBI;

- хранить версию;

- хранить состояние готовности приложения;

- запускать базовые события;

- координировать инициализацию.

8.2. rbi-events.js

Назначение:

- предоставить event bus;

- дать модулям способ общаться без прямой зависимости.

API:

RBI.events.on(eventName, callback);

RBI.events.off(eventName, callback);

RBI.events.emit(eventName, payload);

8.3. rbi-module-registry.js

Назначение:

- регистрировать модули;

- хранить список подключённых модулей;

- не допускать дубли модулей;

- отправлять событие module:registered.

API:

RBI.registerModule({

id: 'quality',

title: 'Качество',

icon: '✅',

routes: [],

init() {},

render(section) {},

destroy() {}

});

8.4. rbi-router.js

Назначение:

- централизовать маршруты;

- регистрировать маршруты модулей;

- показывать fallback при отсутствии модуля.

API:

RBI.router.addRoute(path, handler);

RBI.router.navigate(path);

RBI.router.renderRoute();

RBI.router.start();

RBI.router.notFound(path);

Примеры маршрутов:

#/quality/audit

#/quality/history

#/quality/analytics

#/quality/reference

#/construction/defects

#/construction/acceptance

#/construction/analytics

#/settings/main

#/settings/changelog

Fallback:

Раздел недоступен или модуль не подключён.

8.5. rbi-ui.js

Назначение:

- общие UI-вспомогательные функции;

- toast;

- modal helpers;

- layout helpers;

- безопасные empty states.

На переходном этапе может быть адаптером поверх текущих функций:

showToast()

closeModal()

updateBodyPadding()

8.6. rbi-compat.js

Назначение:

- обеспечить совместимость со старым кодом;

- дать новым модулям доступ к старым глобальным функциям через RBI.

Пример:

RBI.storage = {

get: (...args) => dbGet(...args),

put: (...args) => dbPut(...args),

getAll: (...args) => dbGetAll(...args),

delete: (...args) => dbDelete(...args),

stores: () => STORES

};

RBI.sync = {

trigger: (...args) => triggerSync(...args),

get config() {

return window.syncConfig;

},

get client() {

return window.supabaseClient;

}

};

RBI.roles = {

getCurrentRole() {

return window.RbiRoles ? window.RbiRoles.getCurrentRole() : 'guest';

},

getAssignedProjects() {

return window.RbiRoles ? window.RbiRoles.getAssignedProjects() : [];

},

canCreate() {

return window.RbiRoles ? window.RbiRoles.canCreate() : false;

},

canPush() {

return window.RbiRoles ? window.RbiRoles.canPush() : false;

}

};

RBI.directories = {

get objects() {

return window.ObjectDirectory;

},

get contractors() {

return window.ContractorDirectory;

}

};

rbi-compat.js является временным переходным слоем. Его нельзя удалять до завершения миграции.

9. Shared services

В папку:

js/shared/

переносятся общие сервисы:

config.js

storage.js

sync.js

roles.js

objectDirectory.js

contractorDirectory.js

photoManager.js

common-utils.js

9.1. Карта переноса shared-файлов

js/config.js

→ js/shared/config.js

js/storage.js

→ js/shared/storage.js

js/sync.js

→ js/shared/sync.js

js/roles.js

→ js/shared/roles.js

js/objectDirectory.js

→ js/shared/objectDirectory.js

js/contractorDirectory.js

→ js/shared/contractorDirectory.js

9.2. Правила для shared

Shared-файлы:

- не должны зависеть от бизнес-модулей;

- не должны содержать UI конкретного модуля;

- не должны вызывать функции Quality напрямую;

- не должны вызывать функции Construction напрямую;

- могут отправлять события через RBI.events;

- могут использовать RBI.ui.toast для общих уведомлений.

10. Модуль Quality

Целевая папка:

js/modules/quality/

Целевые файлы:

quality.module.js

quality.routes.js

quality.inspection.js

quality.session.js

quality.smartInputs.js

quality.location.js

quality.layout.js

quality.history.js

quality.analytics.js

quality.export.js

quality.math.js

quality.templates.js

quality.etalon.js

quality.views.js

10.1. Ответственность Quality

Quality отвечает за:

- осмотры качества;

- чек-листы;

- карточки контроля;

- OK/FAIL;

- фотофиксацию;

- комментарии;

- текущую сессию осмотра;

- восстановление сессии;

- историю проверок;

- аналитику качества;

- акты-эталоны;

- выгрузки качества;

- шаблоны;

- конструктор чек-листов;

- smart inputs осмотра;

- локацию осмотра.

10.2. Внутри Quality не должно быть

Внутри Quality не должно быть:

- общей Supabase-синхронизации;

- общей IndexedDB-логики;

- общих ролей;

- общего справочника объектов;

- общего справочника подрядчиков;

- глобальной PWA-логики;

- бизнес-логики стройконтроля.

10.3. Карта разбиения app.js

app.js сразу не удалять. На переходном этапе оставить как legacy и постепенно выносить блоки.

js/app.js

→ js/legacy/app.legacy.js

Постепенно вынести:

appSettings

loadSettings()

saveSettings()

renderSettingsTab()

resetSettingsToDefault()

applySettingsToUI()

toggleSetting()

→ js/modules/settings/settings.theme.js

→ js/modules/settings/settings.module.js

saveSessionData()

restoreSession()

scheduleSessionSave()

getSessionPhotosForSync()

→ js/modules/quality/quality.session.js

initSmartInput()

getSmartInputCache()

updateSmartInputCache()

loadContractorDirectoryToInspectionInput()

loadObjectDirectoryToInspectionInput()

refreshInspectionDirectoriesAfterSync()

normalizeInspectionContractorBeforeSave()

→ js/modules/quality/quality.smartInputs.js

updateLocationFromStructured()

обработчики inp-section / inp-floor / inp-room

→ js/modules/quality/quality.location.js

updateBodyPadding()

toggleDashboardExpand()

updateFabButton()

handleFabDownload()

→ js/modules/quality/quality.layout.js

или частично → js/core/rbi-ui.js

showToast()

closeModal()

общие modal helpers

→ js/core/rbi-ui.js

логика осмотра, карточки, OK/FAIL, фото, комментарии

→ js/modules/quality/quality.inspection.js

10.4. Карта переноса Quality-файлов

js/analytics.js

→ js/modules/quality/quality.analytics.js

js/export.js

→ js/modules/quality/quality.export.js

js/math.js

→ js/modules/quality/quality.math.js

js/templates.js

→ js/modules/quality/quality.templates.js

js/etalon.js

→ js/modules/quality/quality.etalon.js

js/views.js

→ js/modules/quality/quality.views.js

11. Модуль Construction

Целевая папка:

js/modules/construction/

Целевые файлы:

construction.module.js

construction.routes.js

construction.defects.js

construction.acceptance.js

construction.sk.js

construction.skImport.js

construction.analytics.js

construction.export.js

11.1. Ответственность Construction

Construction отвечает за:

- дефекты стройконтроля;

- заявки на приёмку;

- импорт из ПК Стройконтроль;

- аналитику стройконтроля;

- выгрузки стройконтроля;

- экраны режима стройконтроля.

11.2. Карта переноса Construction-файлов

js/sk.js

→ js/modules/construction/construction.sk.js

→ js/modules/construction/construction.skImport.js

→ js/modules/construction/construction.analytics.js

js/construction/constructionManager.js

→ js/modules/construction/construction.defects.js

js/construction/transferManager.js

→ js/modules/construction/construction.acceptance.js

11.3. Условие независимости Construction

Если Construction не подключён:

- маршруты #/construction/... не должны падать;

- навигация не должна показывать недоступный раздел;

- Quality должен работать;

- Settings должен работать;

- Supabase sync должен работать;

- справочники должны работать;

- приложение не должно падать.

12. Модуль Settings

Целевая папка:

js/modules/settings/

Целевые файлы:

settings.module.js

settings.theme.js

settings.sync.js

settings.changelog.js

settings.diagnostics.js

12.1. Ответственность Settings

Settings отвечает за:

- настройки интерфейса;

- темы;

- changelog;

- раздел «Обновления»;

- настройки синхронизации;

- диагностику;

- действия с PWA-кэшем через существующие механизмы.

12.2. Раздел «Обновления»

Создать:

js/modules/settings/settings.changelog.js

Первый этап — статичный changelog в JS.

Пример структуры:

const RBI_CHANGELOG = [

{

version: '17.8.227',

date: '2026-06-02',

title: 'Интерфейс и роли',

type: 'feature',

items: [

'Добавлены темы RBI Светлая и RBI Тёмная.',

'Поле объекта приведено к единой логике с полем подрядчика.',

'Если за пользователем закреплён один объект, поле объекта блокируется автоматически.',

'После синхронизации справочники подрядчиков и объектов обновляются без перезагрузки.'

]

}

];

Требования:

- раздел отображается в текущем интерфейсе настроек;

- визуальный стиль настроек не меняется;

- отображается версия;

- отображается дата;

- отображается тип изменения;

- в будущем changelog можно перенести в Supabase без переписывания UI.

13. Модуль Knowledge

Целевая папка:

js/modules/knowledge/

Целевые файлы:

knowledge.module.js

knowledge.docs.js

knowledge.twi.js

knowledge.nodes.js

knowledge.practice.js

knowledge.faq.js

Карта:

js/faq.js

→ js/modules/knowledge/knowledge.faq.js

data/system_docs.js

data/system_nodes.js

data/system_twi.js

→ пока оставить в data/

→ позже можно перенести в js/modules/knowledge/data/

Knowledge отвечает за:

- FAQ;

- документы;

- TWI;

- технические узлы;

- практики;

- базу знаний.

14. Модуль Tasks

Целевая папка:

js/modules/tasks/

Целевые файлы:

tasks.module.js

tasks.manual.js

tasks.schedule.js

tasks.analytics.js

tasks.notifications.js

Карта:

js/task.js

→ js/modules/tasks/tasks.module.js

→ js/modules/tasks/tasks.manual.js

→ js/modules/tasks/tasks.schedule.js

Tasks должен быть отдельным модулем, потому что задачи могут относиться к Quality, Construction, Warranty и будущим режимам.

15. Модуль Gamification

Целевая папка:

js/modules/gamification/

Целевые файлы:

gamification.module.js

gamification.badges.js

gamification.rating.js

Карта:

js/game.js

→ js/modules/gamification/gamification.module.js

Gamification должен реагировать на события:

quality:inspection-saved

task:completed

knowledge:item-opened

Запрещено делать Quality зависимым от Gamification напрямую.

16. Модуль Assistant

Целевая папка:

js/modules/assistant/

Целевые файлы:

assistant.module.js

assistant.ai.js

assistant.kb.js

Карта:

js/ai.js

→ js/modules/assistant/assistant.module.js

→ js/modules/assistant/assistant.ai.js

Assistant отвечает за:

- AI-функции;

- базу знаний ассистента;

- генерацию подсказок;

- работу с корпоративным/личным режимом AI.

17. Правила взаимодействия модулей

17.1. Запрещено

ConstructionDefects.callQualityAnalytics();

QualityAnalytics.useSkRecordsDirectly();

sk_renderMainTab();

renderCurrentAnalyticsTab();

17.2. Разрешено

RBI.events.emit('construction:defects-updated', data);

RBI.events.on('construction:defects-updated', data => {

// реакция другого модуля

});

17.3. Временный безопасный вызов

На переходном этапе допустимо:

if (window.RBI?.modules?.construction?.render) {

RBI.modules.construction.render('defects');

}

18. Синхронизация Supabase

Синхронизация остаётся общим сервисом.

Файл:

js/shared/sync.js

Требования:

- initSync остаётся общим.

- triggerSync остаётся общим.

- supabaseClient остаётся общим.

- syncConfig остаётся общим.

- Модули подписываются на события sync.

- Модули не управляют всем sync-процессом.

- Если модуль отключён, sync продолжает работать.

После завершения синхронизации должно выпускаться событие:

RBI.events.emit('sync:completed', result);

Модуль подписывается:

RBI.events.on('sync:completed', () => {

// обновить данные модуля

});

19. IndexedDB и STORES

Файл:

js/shared/storage.js

На первом этапе запрещено менять:

DB_NAME

DB_VERSION

существующие STORES

keyPath существующих таблиц

Модули должны использовать:

RBI.storage.getAll(STORES.HISTORY);

RBI.storage.put(STORES.TASKS, item);

Модули не должны напрямую открывать IndexedDB.

20. Навигация и маршруты

Целевой принцип:

- маршруты регистрируют модули;

- ядро хранит маршруты;

- если модуль отсутствует, маршрут показывает fallback;

- интерфейс навигации визуально не меняется.

Модуль может регистрировать пункт навигации:

RBI.ui.addNavItem({

module: 'quality',

title: 'Качество',

icon: '✅',

route: '#/quality/audit'

});

На переходном этапе текущую HTML-навигацию можно оставить.

21. Порядок подключения скриптов

Целевой порядок:

<!-- Core -->

<script src="./js/core/rbi-core.js"></script>

<script src="./js/core/rbi-events.js"></script>

<script src="./js/core/rbi-router.js"></script>

<script src="./js/core/rbi-module-registry.js"></script>

<script src="./js/core/rbi-ui.js"></script>

<!-- Shared services -->

<script src="./js/shared/config.js"></script>

<script src="./js/shared/storage.js"></script>

<script src="./js/shared/sync.js"></script>

<script src="./js/shared/roles.js"></script>

<script src="./js/shared/objectDirectory.js"></script>

<script src="./js/shared/contractorDirectory.js"></script>

<!-- Compatibility layer -->

<script src="./js/core/rbi-compat.js"></script>

<!-- Modules -->

<script src="./js/modules/settings/settings.module.js"></script>

<script src="./js/modules/quality/quality.module.js"></script>

<script src="./js/modules/construction/construction.module.js"></script>

<script src="./js/modules/tasks/tasks.module.js"></script>

<script src="./js/modules/knowledge/knowledge.module.js"></script>

<script src="./js/modules/gamification/gamification.module.js"></script>

<script src="./js/modules/assistant/assistant.module.js"></script>

На переходном этапе порядок подключения должен учитывать текущие зависимости.

22. Поэтапный план работ

Этап 0. Подготовка

- Создать резервную копию проекта.

- Зафиксировать стабильную версию.

- Зафиксировать текущий порядок подключения JS.

- Проверить текущее приложение.

- Зафиксировать список текущих файлов.

Проверить:

запуск приложения

PWA

offline

IndexedDB

Supabase sync

роли

справочники

Quality

Construction

Settings

история

аналитика

фото

сессия осмотра

Этап 1. Создание папок

Создать папки:

js/core

js/shared

js/modules

js/modules/quality

js/modules/construction

js/modules/settings

js/modules/knowledge

js/modules/tasks

js/modules/gamification

js/modules/assistant

js/legacy

docs

Ничего не переносить до проверки.

Этап 2. Core adapter

Создать:

js/core/rbi-core.js

js/core/rbi-events.js

js/core/rbi-module-registry.js

js/core/rbi-router.js

js/core/rbi-ui.js

js/core/rbi-compat.js

Подключить без удаления старого кода.

Результат:

- приложение работает как раньше;

- появился window.RBI;

- новые модули могут использовать RBI.

Этап 3. Первый независимый модуль — Settings Changelog

Создать:

js/modules/settings/settings.changelog.js

Добавить раздел «Обновления» в существующий интерфейс настроек без изменения дизайна.

Результат:

- первый независимый модуль работает;

- старый функционал не затронут;

- внешний вид приложения не изменён.

Этап 4. Перенос shared-сервисов

Постепенно перенести:

config.js

storage.js

sync.js

roles.js

objectDirectory.js

contractorDirectory.js

в:

js/shared/

При переносе сохранить старые глобальные имена функций, чтобы не сломать legacy-код.

Этап 5. Settings Module

Вынести из app.js:

appSettings

loadSettings()

saveSettings()

renderSettingsTab()

resetSettingsToDefault()

applySettingsToUI()

toggleSetting()

в:

js/modules/settings/settings.module.js

js/modules/settings/settings.theme.js

Этап 6. Quality smart inputs

Вынести из app.js:

initSmartInput()

getSmartInputCache()

updateSmartInputCache()

loadContractorDirectoryToInspectionInput()

loadObjectDirectoryToInspectionInput()

refreshInspectionDirectoriesAfterSync()

normalizeInspectionContractorBeforeSave()

в:

js/modules/quality/quality.smartInputs.js

Этап 7. Quality session

Вынести:

saveSessionData()

restoreSession()

scheduleSessionSave()

getSessionPhotosForSync()

в:

js/modules/quality/quality.session.js

Этап 8. Quality location/layout

Вынести:

updateLocationFromStructured()

updateBodyPadding()

toggleDashboardExpand()

updateFabButton()

handleFabDownload()

в:

js/modules/quality/quality.location.js

js/modules/quality/quality.layout.js

Общие UI-хелперы перенести в:

js/core/rbi-ui.js

Этап 9. Quality files

Перенести:

analytics.js

export.js

math.js

templates.js

etalon.js

views.js

в:

js/modules/quality/

Этап 10. Construction module

Перенести:

sk.js

construction/constructionManager.js

construction/transferManager.js

в:

js/modules/construction/

Проверить отключение Construction-модуля.

Этап 11. Tasks / Knowledge / Gamification / Assistant

Перенести:

task.js → modules/tasks

faq.js → modules/knowledge

game.js → modules/gamification

ai.js → modules/assistant

Этап 12. Очистка legacy

После успешной миграции:

- удалить дубли;

- удалить неиспользуемые функции;

- очистить app.legacy.js;

- оставить compatibility layer только для публичного API;

- обновить документацию.

23. Регрессионный чек-лист после каждого этапа

После каждого этапа проверить:

1. Открытие приложения после обычной перезагрузки.

2. Открытие приложения после hard reload.

3. Открытие приложения после очистки кэша.

4. Открытие приложения offline.

5. PWA splash screen.

6. Service Worker обновляется.

7. IndexedDB открывается.

8. Данные не теряются.

9. Настройки не сбрасываются.

10. Тема сохраняется.

11. Ручная синхронизация Supabase.

12. Автосинхронизация после восстановления интернета.

13. Загрузка справочника объектов.

14. Загрузка справочника подрядчиков.

15. Пользователь с одним закреплённым объектом.

16. Пользователь с несколькими закреплёнными объектами.

17. Роль engineer.

18. Роль manager.

19. Роль project_manager.

20. Создание нового осмотра.

21. Сохранение незавершённой сессии.

22. Восстановление незавершённой сессии.

23. Сохранение осмотра в историю.

24. Загрузка фото.

25. Просмотр фото.

26. Аналитика качества.

27. Фильтры по объектам.

28. Фильтры по подрядчикам.

29. Стройконтроль при подключённом модуле.

30. Поведение приложения без модуля Construction.

31. Поведение приложения без модуля Quality.

32. Настройки.

33. Раздел «Обновления».

34. Отсутствие критических ошибок в консоли.

35. Визуальный интерфейс не изменился.

24. Критерии приёмки

Рефакторинг считается успешным, если:

- Интерфейс визуально не изменился.

- Пользовательские сценарии не изменились.

- Приложение запускается без критических ошибок.

- PWA работает.

- Offline-режим работает.

- IndexedDB работает.

- Supabase-синхронизация работает.

- Роли работают.

- Справочник объектов работает.

- Справочник подрядчиков работает.

- Quality работает.

- Construction работает при подключённом модуле.

- Construction можно отключить без поломки Quality.

- Quality можно отключить без поломки ядра.

- Settings работают.

- Tasks работают.

- Knowledge работает.

- Gamification не ломает Quality.

- Assistant не ломает другие модули.

- Маршруты отсутствующих модулей показывают fallback.

- Нет обязательных прямых вызовов одного модуля из другого.

- Межмодульные связи идут через RBI.events.

- Старые данные пользователя не теряются.

- Старые настройки пользователя не сбрасываются.

- Sync не перенесён внутрь бизнес-модулей.

- Справочники не перенесены внутрь бизнес-модулей.

- Каждый этап завершается рабочей версией.

- Версия Service Worker повышается после каждого этапа.

- Документация обновлена.

25. Документация

Создать:

docs/architecture.md

docs/module-template.md

docs/refactoring-checklist.md

25.1. architecture.md

Описать:

- что такое RBI Core;

- что такое Shared Services;

- что такое Module;

- как работает registerModule;

- как работает router;

- как работает event bus;

- как работает compatibility layer;

- как добавлять новый модуль;

- какие зависимости запрещены.

25.2. module-template.md

Добавить шаблон нового модуля:

(function () {

window.RBI = window.RBI || {};

const ModuleName = {

init() {

console.log('[ModuleName] init');

},

render(section) {

console.log('[ModuleName] render:', section);

},

destroy() {

console.log('[ModuleName] destroy');

}

};

RBI.registerModule({

id: 'moduleName',

title: 'Название модуля',

icon: '📦',

routes: [

{

path: '#/moduleName/main',

handler: () => ModuleName.render('main')

}

],

init: ModuleName.init,

render: ModuleName.render,

destroy: ModuleName.destroy

});

window.RBIModuleName = ModuleName;

})();

25.3. refactoring-checklist.md

Содержит:

- этап;

- список изменённых файлов;

- что перенесено;

- что не трогалось;

- результат проверки;

- номер версии;

- известные ограничения.

26. Версионирование

После каждого этапа повышать версию в sw.js.

Пример:

18.0.0-core-folders

18.0.1-core-adapter

18.0.2-settings-changelog

18.0.3-shared-services

18.1.0-settings-module

18.2.0-quality-smart-inputs

18.2.1-quality-session

18.2.2-quality-layout

18.3.0-quality-module

18.4.0-construction-module

18.5.0-tasks-knowledge-assistant

18.6.0-legacy-cleanup

27. Логирование изменений

После каждого этапа обновлять changelog:

версия

дата

что изменено

какие файлы затронуты

что проверено

известные ограничения

Пример:

18.0.1-core-adapter

Добавлены rbi-core, rbi-events, rbi-module-registry, rbi-router, rbi-ui, rbi-compat.

Интерфейс не изменён.

Supabase sync работает.

Quality работает.

Construction работает.

28. Главный принцип выполнения

Рефакторинг должен быть:

постепенным

обратимым

проверяемым

без изменения интерфейса

без потери данных

без поломки Supabase

без поломки IndexedDB

без поломки PWA

Каждый этап должен завершаться рабочей версией приложения.

Нельзя оставлять проект в состоянии, когда:

- приложение запускается частично;

- Supabase sync не работает;

- IndexedDB не открывается;

- PWA не обновляется;

- пользовательские данные недоступны;

- интерфейс визуально изменился без согласования;

- Quality зависит от Construction;

- Construction зависит от Quality;

- старые пользователи теряют настройки.

29. Итоговая цель

После завершения работ приложение должно стать платформой:

RBI Quality Pro

= Core

+ Shared Services

+ Quality

+ Construction

+ Settings

+ Knowledge

+ Tasks

+ Gamification

+ Assistant

+ будущие модули

Новый режим должен добавляться отдельным модулем:

<script src="./js/modules/warranty/warranty.module.js"></script>

Если файл удалить, остальное приложение продолжает работать.