Чтобы эффективно работать в этом приложении, необходимо сразу принять правильный майндсет. Вы — Quality Business Partner (QBP).
Вы не технадзор и не стройконтроль. У вас нет права не подписать КС-2 или оштрафовать подрядчика на миллион рублей. Вы не бегаете за рабочими с рулеткой, чтобы заставить их переделать один кривой кирпич.

Ваше оружие — Данные и Мягкая сила (Soft Power). Ваша задача:

- Сделать процессы прозрачными для Руководства (через графики и индексы риска).

- Выявить системный брак (когда ошибка повторяется из раза в раз).

- Обучить подрядчика (через визуальные стандарты TWI и воркшопы).

- Предотвратить сокрытие брака официальным стройконтролем.

Ниже представлен подробный гид по каждой вкладке приложения: как она работает, куда нажимать и какую бизнес-задачу решает.

📱 ВКЛАДКА 1: ОСМОТР (Сбор данных)

Это ваш главный полевой инструмент. Здесь вы собираете «сырую» дату.

Как работать:

- Шапка: Выберите «Вид работ» (Чек-лист), впишите «Объект», «Подрядчика» и «Локацию» (Секция/Этаж). Система запомнит ваш ввод, чтобы в следующий раз вы просто выбрали название из выпадающей подсказки.

- Осмотр свайпами: Идите по объекту. Видите норму — свайп вправо по карточке (зеленый OK). Видите нарушение — свайп влево (красный FAIL). Карточки схлопываются, экономя место на экране.

- Фиксация брака: При свайпе FAIL нажмите на иконку фотоаппарата 📸, чтобы сделать снимок. Нажмите на иконку 💬, чтобы выбрать коренную причину дефекта из справочника (Ошибки СМР, Материал и т.д.). ИИ тут же подскажет, как предотвратить это в будущем.

- Правило Эскалации (>1.5): Если допуск по ГОСТу нарушен более чем в полтора раза — нажмите оранжевую кнопку >1.5. Дефект получит статус Критического (B3), даже если изначально был рядовым.

- Фиксация Эталона: Не забывайте фотографировать идеально выполненные работы (OK). Эти фото понадобятся системе для автоматического создания обучающих TWI-карт.

- Нажмите «Сохранить в Историю». Данные улетят в защищенную офлайн-базу телефона.

🧑‍💻 ВКЛАДКА 2: ИНЖЕНЕР (Ваш рабочий кабинет)

Здесь собраны инструменты для планирования вашего дня и оценки вашей личной эффективности.

Подвкладка: Профиль

- Суть: Геймификация. Система начисляет вам Опыт (XP) за качественную работу: если вы прикрепили фото, указали причину, создали TWI-карту. Вы растете в рангах (от "Стажера" до "Легенды Качества").

- Что нажимать: Кликайте на серые иконки "Бейджей" (наград), чтобы узнать, какое полезное действие нужно совершить для их разблокировки.

Подвкладка: Задачи (AI-Планировщик)

- Суть: Вам больше не нужно думать, куда пойти сегодня. Система анализирует базу и генерирует план.

- Что вы увидите:

  - Красные задачи: Подрядчик в красной зоне или давно не проверялся — срочно на аудит!

  - Синие задачи: На объект зашел новый подрядчик — нужно провести Вводный Инструктаж.

  - Желтые задачи: Зафиксирован системный брак — нужно провести Воркшоп с бригадой.

- Что нажимать: Кликните на карточку задачи. Нажмите «Приступить» — система сама перебросит вас в «Осмотр» и заполнит шапку. Либо нажмите «AI-Маршрут», и нейросеть текстом напишет вам оптимальный маршрут обхода стройки на сегодня.

Подвкладка: Совещания

- Суть: Инструмент коммуникации. Вы не ругаетесь на площадке, вы собираете штаб.

- Как работать: Выберите подрядчиков. Система подтянет все их нерешенные дефекты. Прямо на совещании отмечайте галочками "Решено" или вписывайте срок.

- Магия: В конце нажмите «Собрать (ИИ)». Нейросеть превратит ваши галочки в готовый красивый текст Протокола (Мемо), который можно в 1 клик отправить прорабам в WhatsApp.

Подвкладка: Impact (Влияние)

- Суть: Доказательство вашей пользы для бизнеса.

- Как работает: Алгоритм берет 3 проверки подрядчика ДО вашего вмешательства (например, до проведения TWI-сессии) и 3 проверки ПОСЛЕ. Если УрК подрядчика вырос, а дефекты исчезли — ваш Impact Score растет (становится зеленым). Это ваш главный аргумент при запросе повышения зарплаты.

Подвкладка: FMEA (Анализ корневых причин)

- Суть: Переход от тушения пожаров к системным решениям.

- Как работает: Система собирает дефекты, которые повторились более 3-х раз за месяц. Вы нажимаете «Автозаполнение (ИИ)», и нейросеть сама расписывает: почему рабочие так косячат, к чему это приведет (Риски), как это устранить сейчас (Fix) и как не допустить в будущем (Предотвращение).

📊 ВКЛАДКА 3: АНАЛИТИКА (Дашборды)

Здесь сырые данные превращаются в "Мягкую силу" для воздействия на Подрядчика и Руководство. Нажмите на синюю кнопку в правом нижнем углу экрана на любой из подвкладок, чтобы выгрузить данные в PDF.

Подвкладка: Подрядчики

- Суть: Детальное досье на каждую компанию.

- Что смотрим: Вы видите Надежность (Интегральный УрК) и Индекс Стабильности. Если стабильность низкая — подрядчик работает по принципу "сегодня густо, завтра пусто".

- Что нажимать: Кликните на карточку подрядчика. Откроется его детализация. Нажмите "AI-Прогноз", и ИИ предскажет, упадет ли качество этого подрядчика через 2 недели. Выгрузите паспорт в PDF и отправьте директору подрядной организации со словами: "Посмотрите, ваша бригада тянет вас на дно".

Подвкладка: Сводка (One-Pager)

- Суть: Одностраничный отчет для Директора по строительству. Никакой воды, только суть.

- Что смотрим: Индекс Риска (ИКО) — показывает "температуру по больнице". Если ИКО красный — объект в опасности. Внизу находится Тепловая матрица: она красным подсвечивает те виды работ, где прямо сейчас генерируется больше всего брака.

- Магия: Раскройте блок "Управленческое решение". Нейросеть проанализирует графики и сама напишет резолюцию (например: "Заблокировать подписание КС-2 для фасадчиков, провести аудит бригады"). Выгрузите это в PDF (кнопка в правом нижнем углу) и отправьте руководству.

Подвкладка: График

- Суть: Привязка качества к срокам.

- Как работать: Загрузите Excel-файл с графиком производства работ (Диаграмма Ганта). На основе дат старта и окончания система сама раскидает вам задачи в планировщик: когда проверить ППР, когда принять Эталон, когда провести финальную инспекцию.

Подвкладка: ПК СК (Стройконтроль)

- Суть: Анти-фрод (борьба со скрытием брака).

- Как работает: Инженеры Стройконтроля часто договариваются с прорабами и не вносят замечания в официальную систему (ПК СК). Вы загружаете сюда выгрузку из СК в Excel.

- Система сопоставляет её с вашими аудитами и высчитывает ИСД (Индекс соответствия). Если по вашей аналитике на фасаде 15% брака, а в ПК СК выдано всего 2 предписания — ИСД станет красным. Вы поймали технадзор на сокрытии проблем!

Подвкладка: История

- Журнал всех ваших обходов. Отсюда можно удалить ошибочный акт или массово выгрузить сырую базу в CSV (Excel).

- Фишка: Кликните на бракованный акт и нажмите "Создать предписание (ИИ)". Нейросеть сформирует строгий юридический текст с требованием устранить нарушения.

📚 ВКЛАДКА 4: БАЗА ЗНАНИЙ (Справочник)

Инструментарий для развития компетенций строителей (Training).

Подвкладка: TWI (Визуальные стандарты)

- Суть: Обучение рабочих без чтения скучных ГОСТов.

- Как работает: TWI-карты бывают 3 видов.

  - Технадзор: Картинка "БЫЛО" (Брак) и картинка "СТАЛО" (Эталон) с указанием допусков. Распечатайте и повесьте в бытовке.

  - Пошаговая: Короткий алгоритм (Шаг 1, Шаг 2) для рабочего.

  - Регламент: Загруженный PDF файл от производителя материалов.

- Магия: Если в Осмотрах вы честно фоткали и Брак, и Эталон по одному пункту, система выдаст плашку «Магия TWI». Нажмите ее, ИИ сам напишет текст инструкции, подтянет ваши фото, и у вас будет готовая обучающая карточка за 1 секунду.

Подвкладка: НД (Нормативы)

- Суть: База загруженных PDF-файлов (ГОСТы, СП).

- Как работает: Вы загружаете PDF. Приложение в фоне считывает из него весь текст. На стройке прораб начинает с вами спорить о допусках. Вы открываете эту вкладку, нажимаете «🤖 Спросить ИИ» и пишете: "Какой допуск на отклонение колонны?". ИИ мгновенно находит ответ в 500-страничном ПДФнике и выдает вам аргумент со ссылкой на пункт СП.

Подвкладка: Практики

- Суть: Корпоративный обмен опытом.

- Как работает: Если ваш Impact Score показал, что качество подрядчика круто выросло, система предложит оформить это как «Лучшую практику». Опишите проблему, решение, приложите фото и нажмите "Опубликовать". Практика улетит в облако, и инженеры на других объектах компании смогут применить ваш успешный опыт.

⚙️ ВКЛАДКА 5: НАСТРОЙКИ

Управление приложением и синхронизацией.

- Обмен данными: Здесь вы подключаетесь к корпоративному облаку (введя код объекта и ПИН-код).

- Мои Объекты: Вы можете запросить доступ к новому объекту (заявка улетит Админу), чтобы он появился у вас в шапке при осмотре.

- AI-Ассистент: Выбор режима (корпоративный ИИ за счет компании или ваш личный ключ DeepSeek).

- Брендирование (PRO): Здесь можно загрузить логотип вашей компании и фирменный цвет. Они будут автоматически применяться ко всем PDF-отчетам, которые вы скачиваете.

- Панель руководителя: (Иконка галстука в правом верхнем углу). Доступна по ПИН-коду только Руководителям и Админам.

  - Там Директор может посмотреть HR-Рейтинг всех инженеров (кто работает, а кто сидит в бытовке).

  - Одобрить заявки на доступ к объектам.

  - Управлять справочником (базой) строек.

Ваш алгоритм на день:

- Открыли план во вкладке Инженер -> Задачи.

- Пошли на объект, сделали пару проверок во вкладке Осмотр.

- Вернулись в бытовку, открыли Аналитику, скачали PDF-отчет "Сводка".

- Отправили PDF директору со словами: "Процесс прозрачен, риски оцифрованы, подрядчикам назначены воркшопы на завтра".
Вы великолепны!